МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| доцент, к.т.н., доцент |  |  |  | А.В. Рабин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

На тему: «Модель CMMI, ключевые области 2-го уровня зрелости. Планирование и отслеживание проекта»

по дисциплине: Управление проектированием информационных систем

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ ГР. № | Z0440M |  |  |  | Д.А. Митрофанов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер группы |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург, 2020 г.

Цель работы

- Оцените трудоемкость какого-либо известного Вам проекта по модели CoCoMo и сравните полученный результат с фактическими данными.  Объясните совпадение/расхождение полученной оценки с фактическими данными.

- Предложите шаблоны для еженедельного и ежемесячных отчетов исполнителей о ходе проекта

1 Трудоемкость по модели COCOMO и COCOMO II

В качестве рассматриваемого программного проекта был выбран пакет программного обеспечения Veeam Availability Suite, предназначенный для резервного копирования, автоматизированного восстановления и миграции данных в физических, а также облачных средах.

1.1 Расчет по COCOMO

Тип проекта: полуразделенный

Предложенные коэффициенты: ab=3; bb=1,12; cb=2,5; db=0,35

1.2 Автоматизированный расчет по COCOMO II

1.3 Сравнение расчетов

|  | COCOMO | COCOMO II | Реальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Трудоемкость | 4609,25 | 4215 | 4300 |
| Срок разработки | 47,87 | 57,7 | 68 |
| Число разработчиков | 165,38 | 90 в пике | 120 |

1.4 Выводы 
Полученная оценка по COCOMO расходится с фактической, т.к. методология не учитывает многие факторы при разработке и проектировании. В частности, никак не учитываются такие факторы как изменяемость требований, наличие и объем рабочей документации, игнорируется квалификация рабочего персонала, кооперация разработчиков, не говоря уже о накладных и сопутствующих расходах.

На смену COCOMO была предложена модель COCOMO II, учитывающая эти параметры. Наглядно видно, что оценка по COCOMO II гораздо ближе к фактическим значениям оценок.

2 Шаблон для ежемесячного отчета о ходе проекта

Завершенные задачи:

Из них завершено в срок:

крайний срок, влияющие факторы

Из них просрочено:

крайний срок, влияющие факторы

Задачи в процессе решения:

Процент готовности по каждой из задач, крайний срок, влияющие факторы

Отложенные задачи на следующий период:

крайний срок, влияющие факторы

Журнал рисков и проблем

проблема, кому поручено, дата